ООО «Комстройсервис» п.Октябрьский Радищевского района Ульяновской области

| СОГЛАСОВАНО Глава МО Калиновское сельское поселение Радищевского района Ульяновской области ___________________Н.В. Калинина м.п. |  | УТВЕРЖДАЮ Директор ООО «Комстройсервис» ___________________ Е.П.Зюкуев м.п |
| --- | --- | --- |

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по подготовке жилищного фонда и его инженерного оборудования

к отопительному сезону 2014-2015 годов

| № п/п | Наименование объекта, адрес | Виды работ | Единица измерения | Объём работ | Срок начала и окончания работ | Ответственный исполнитель | Ответственное лицо от комиссии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | 16 кв. дом с. Калиновка, ул. Школьная 1 | Проверка исправности дымовых вентиляционных каналов (ДВК) в квартирах | кв. | 16 | 20-25 июля | ООО «Комстройсервис» | Семенюто С.Н. |
|  |  | Измерения и испытания электрооборудования внутридомовых электрических сетей | подъезд | 2 | июнь | ООО «Комстройсервис» | Семенюто С.Н. |
| 2 | 15 кв. дом с. Калиновка, ул. Школьная 2 | Проверка исправности дымовых вентиляционных каналов (ДВК) в квартирах | кв. | 15 | 20-25 июля | ООО «Комстройсервис» | Семенюто С.Н. |
|  |  | Измерения и испытания электрооборудования внутридомовых электрических сетей | подъезд | 2 | июнь | ООО «Комстройсервис» | Семенюто С.Н |

| 3 | 16 кв. дом с. Калиновка, ул. Школьная 3 | Проверка исправности дымовых вентиляционных каналов (ДВК) в квартирах | кв. | 16 | 20-25 июля | ООО «Комстройсервис» | Семенюто С.Н. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Измерения и испытания электрооборудования внутридомовых электрических сетей | подъезд | 2 | июнь | ООО «Комстройсервис» | Семенюто С.Н. |
| 4 | 16 кв. дом с. Калиновка, ул. Школьная 4 | Проверка исправности дымовых вентиляционных каналов (ДВК) в квартирах | кв. | 16 | 20-25 июля | ООО «Комстройсервис» | Семенюто С.Н. |
|  |  | Измерения и испытания электрооборудования внутридомовых электрических сетей | подъезд | 2 | июнь | ООО «Комстройсервис» | Семенюто С.Н. |
| 5 | 16 кв. дом с. Калиновка, ул. Школьная 5 | Проверка исправности дымовых вентиляционных каналов (ДВК) в квартирах | кв. | 16 | 20-25 июля | ООО «Комстройсервис» | Семенюто С.Н. |
|  |  | Измерения и испытания электрооборудования внутридомовых электрических сетей | подъезд | 2 | июнь | ООО «Комстройсервис» | Семенюто С.Н. |
| 6. | 16 кв. дом с. Калиновка, ул. Школьная 6 | Проверка исправности дымовых вентиляционных каналов (ДВК) в квартирах | кв. | 16 | 20-25 июля | ООО «Комстройсервис» | Семенюто С.Н. |
|  |  | Измерения и испытания электрооборудования внутридомовых электрических сетей | подъезд | 2 | июнь | ООО «Комстройсервис» | Семенюто С. |

Главный инженер

ООО «Комстройсервис» _________________________ В.А. Кадышев